PLUNGĖS MIESTO SENIŪNIJOS VEIKLA: PLANUOJAMI DARBAI, PROBLEMOS

2022-04-12

PLUNGĖS MIESTO SENIŪNIJOS ATASKAITA UŽ 2021 METUS

- I. PADALINIO VEIKLOS ATASKAITOS SANTRAUKA

Plungės miesto seniūnija, vadovaudamasi 2021–2023 metų Strateginiu veiklos planu, 2021 metais vykdė Savivaldybės veiklos valdymo programą.

Seniūnija vykdė savivaldybės priskirtas funkcijas viešųjų paslaugų teikimo srityse: prižiūrėjo gatves, kultūros paveldo objektus, viešąsias erdves, kapines, vykdė Užimtumo didinimo programą, organizavo visuomenei naudingus darbus dirbančių asmenų veiklą ir tvarkė jų darbo apskaitą. Teikė gyventojų gyvenamosios vietos deklaravimo, gyventojų priėmimo, prašymų ir skundų tyrimo bei konsultavimo įvairiais klausimais paslaugas, įgyvendino su seniūnaitijomis numatytas veiklas.

- II. PADALINIO VEIKLAI ĮTAKOS TURĖJUSIŲ VEIKSNIŲ APŽVALGA

Vykdant seniūnijai pavestas funkcijas, per  metus išryškėjo veiklos administravimo srityje seniūnijos darbuotojų pareigybių neatitikimai realiai vykdomoms funkcijoms. Todėl 2021 metais pareigybių aprašymai buvo atnaujinti bei nustatytas pareigybių keitimo procesas.

* 2021 metais Plungės miesto seniūnijoje buvo 13,5 pareigybės:

- Seniūnė (1 etatas) – Dangirutė Jurkuvienė;

- Seniūno pavaduotoja (1 etatas) – Laima Laivienė;

- Seniūno padėjėjas (1 etatas) – Vaclovas Kaubrys;

- Specialistas (1 etatas) – Arūnas Juozas Auškalnis;

- Specialistė (1 etatas) – Jurgita Gaučytė;

- Specialistė (1 etatas) – Remutė Petrikienė;

- Specialistė (1 etatas) – Sonata Serapinienė;

- Raštvedė (1 etatas) – Raimonda Bartkevičienė;

- Kapinių prižiūrėtoja (1 etatas) – Svaja Mitkienė;

- Vairuotojas (1 etatas) – Arvydas Songaila;

- Darbininkas (1 etatas) – Povilas Kubilius;

- Darbininkas (1 etatas) – Jonas Zeideris;

- Darbininkė (1 etatas) – Virginija Staponkienė;

- Darbininkė (0,5 etato) – Rita Zaboraitė.

- III. PADALINIO VYKDYTA VEIKLA IR PASIEKTI REZULTATAI

- Gyventojų priėmimas

Miesto seniūnija priiminėjo gyventojus įvairiais klausimais, pagal kompetenciją sprendė jų problemas, nagrinėjo skundus, prašymus ir pasiūlymus.

Seniūnijos lyginamieji 6 metų darbo rezultatai:

| Seniūnijos atliktų darbų pavadinimas | 2016 m. | 2017 m. | 2018 m. | 2019 m. | 2020 m. | 2021 m. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gavo gyventojų prašymų ir skundų | 665 | 564 | 564 | 564 | 815 | 1093 |
| Parengė raštų | 544 | 723 | 614 | 479 | 142 | 402 |
| Išdavė pažymų apie šeimų sudėtis | 249 | 235 | 161 | 144 | 148 | 133 |
| Gavo įvairių dokumentų | 236 | 190 | 431 | 313 | 114 | 344 |
| Parengė seniūno įsakymų personalo klausimais | 229 | 98 | 35 | 25 | 104 | 82 |
| Išdavė leidimų prekiauti viešose vietose | 209 | 213 | 196 | 143 | 232 | 269 |
| Išdavė leidimų vykdyti žemės kasimo darbus | 29 | 43 | 57 | 61 | 77 | 28 |
| Išdavė leidimų išorinei reklamai įrengti ar pratęsti | 56 | 133 | 66 | 36 | 58 | 65 |
| Išdavė leidimų renginiams organizuoti | 23 | 20 | 23 | 20 | 33 | 9 |
| Išdavė leidimų pertvarkyti želdinius mieste | 33 | 48 | 56 | 72 | 49 | 67 |
| Paruošė pranešimus apie apdraustuosius valstybiniu socialiniu draudimu ir draudėją | 81 | 19 | 9 | 7 | 27 | 26 |
| Parengė protokolų | - | - | - | 27 | 28 | 21 |
| Parengė asmens charakteristikų | 21 | 17 | 8 | 8 | 17 | 9 |
| Patvirtino dokumentų kopijų | 261 | 50 | 36 | 41 | 10 | 17 |
| Parengė seniūno įsakymų tvarkomosios veiklos organizavimo klausimais | 33 | 165 | 8 | 5 | 5 | 7 |

Gatvių bei šaligatvių priežiūra ir remontas

Pagal seniūnijai numatytas lėšas buvo vykdomi Plungės miesto gatvių remonto darbai:

1. Gatvių su asfaltbetonio danga priežiūra ir remontas:

* Paprastojo remonto būdu buvo išasfaltuotos gatvių dalys (vykdytojas - UAB „Plungės lagūna“):

Rietavo g. – 84,1 m. Panaudota 20,5 tūkst. eurų;

Vytauto g. (prie namų Nr. 28, 30, 32) – 41,5 m. Panaudota 4,2 tūkst. eurų.

Telšių g (įvažiavimas tarp namą Nr. 17 ir Nr.19) – 20,9 m. Panaudota 3,0 tūkst. eurų.

Taikos g. – 39 m. Panaudota 4,7 tūkst. eurų.

Parko g. – 61 m. Panaudota 17,2 tūkst. eurų.

S. Nėries g. – 184 m. Panaudota 14,3 tūkst. eurų.

Aušros g. – 370 m2. Panaudota 10,0 tūkst. eurų.

* Pavasarinis ir rudeninis gatvių su asfaltbetonio danga duobių remontas (vykdytojas  - UAB „Plungės lagūna“).

Plungės miesto gatvių su asfalto danga priežiūros darbų atlikta už 110,0 tūkst. eurų.

2. Gatvių su žvyro danga priežiūra ir remontas:

* Gatvių greideriavimas (pasibaigus sutarčiai su AB „Kelių priežiūra“, toliau vykdytojas - UAB „Plungės lagūna“). 2021 metais buvo vykdyti gatvių su žvyro danga greideriavimo darbai.

* Gatvių laistymas dulkėtumą mažinančiomis medžiagomis (vykdytojas - AB „Kelių priežiūra“). Laistyta 2 kartus.

3. Šaligatvių priežiūra ir remontas:

* Plungės miesto šaligatvių priežiūros ir remonto darbus pagal sutartį vykdė UAB VVARFF. Buvo atlikta:

- Atnaujinta šaligatvių danga:

Rietavo g. - 114 m. Panaudoti 6,4 tūkst. eurų;

Lankos g. - 126,4 m. Panaudota 14,7 tūkst. eurų;

A. Jucio g. - 103,8 m. Panaudota 21,7 tūkst. eurų;

Sinagogų g. - 114 m2. Panaudota 10,5 tūkst. eurų.

- Įrengtos pėsčiųjų perėjos:

A. Jucio g. – 3 vnt. Panaudota 12,0 tūkst. eurų,

Kalniškių g. (apšviesta, su greičio mažinimo kalneliu) – 1 vnt. Panaudota 10,7 tūkst. eurų,

S. Nėries g. (apšviesta) – 1 vnt. Panaudota 5,7 tūkst. eurų.

- Įrengti greičio mažinimo kalneliai:

Miškų g. – 2 vnt. Panaudota 4,0 tūkst. eurų,

J. Pabrėžos g. – 2 vnt. Panaudota 4,0 tūkst. eurų.

4. Kiti miesto priežiūros ir remonto darbai:

* Jovaišiškės k. kapinėse įrengta nauja vandens laistymo sistema. Panaudota 12,0  tūkst. eurų.

* Atnaujinti Sukilėlių g. laiptai. Panaudota 9,4 tūkst. eurų.

* Suremontuoti 2 pėsčiųjų tiltai per Babrungo upę Beržoro g. ir Pievų g. Panaudota 9,0 tūkst. eurų.

* Išvalyti vandens grioviai:

Ryto g. – Miškų g. - Žaltakalnio g. Panaudota 11,9 tūkst. eurų;

J. Žilevičiaus g. Panaudota 5,4 tūkst. eurų.

- Viešųjų paslaugų Plungės mieste užtikrinimas

- Viešųjų paslaugų užtikrinimas mieste vykdomas organizuojant ir kontroliuojant paslaugų teikimo sutartis su rangovais. Seniūnija teikė paslaugas šiose srityse:

1. Miesto gatvių, šaligatvių, aikščių, skverų, pėsčiųjų takų, mašinų stovėjimo aikštelių, laiptų ir žaliųjų plotų (neapimant žolės pjovimo) priežiūra (UAB „Raguvilė“);

- 2. Aktyvaus poilsio ir pramogų zonos, Babrungo upės slėnio estrados teritorijos, Laisvės alėjos, Senamiesčio aikštės ir kitų viešųjų erdvių priežiūra;

- 3. Žaliųjų plotų pjovimas ir priežiūra (UAB „Raguvilė“);

- 4. Medžių genėjimas ir pjovimas (UAB „Raguvilė“);

- 5. Objektų stebėjimo ir reagavimo paslaugos (UAB „Grifs Ag“)

- 6. Biotualetų nuoma ir aptarnavimas (UAB „Biorenta“);

- 7. Plungės miesto kapinių laistymo tinklų ir įrenginių priežiūra (UAB „Eurosistema ir Ko“);

- 8. Aktyvaus poilsio ir pramogų zonos laistymo tinklų ir įrenginių priežiūros paslaugos (UAB „Eurosistema ir Ko“);

9. Fontanų Senamiesčio aikštėje ir Laisvės alėjoje priežiūra (UAB „Eurosistema ir Ko“);

10. Avarinių medžių šalinimas (UAB „Raguvilė“);

11. Bešeimininkių naminių gyvūnų priežiūros užtikrinimas (UAB „Nuaras“).

- Gatvių apšvietimas tamsiuoju paros metu

Plungės miesto gatvių apšvietimo tinklų, šviesoforų ir kitų elektros įrenginių priežiūrą pagal rangos sutartis vykdė UAB VVARFF.

- Vykdyta priežiūra elektros ūkio objektuose (7 vnt.), šviesoforų (7 objektai 41 vnt.), maitinimo punktų (36 vnt.), šviestuvų (1 679 vnt.) priežiūra.

- Atlikti smulkūs miesto apšvietimo tinklų remonto darbai (šviestuvų, atramų, AVS įrengimas,  keitimas, kabelio remontas, atramų demontavimas ir pn.) Vaižganto g. (3 obj.), Birutės g. (3 obj.), Palankės g., Telšių g., Vytauto g., Lentpjūvės g., Ežero g., Lankos g., Senamiesčio a.

- Įrengtas dalies Taikos g. apšvietimas, įrengtas perėjų apšvietimas Kalniškių g. ir S. Neries g.

- Vykdant gatvių apšvietimo modernizavimą  253 natrio ir gyvsidabrio šviestuvai  buvo pakeisti LED šviestuvais.

- Gyvenamosios vietos deklaravimas

Lyginamieji gyvenamosios vietos deklaravimo 6 metų darbo rezultatai:

| Seniūnijos atliktų paslaugų pavadinimas | 2016 m. | 2017 m. | 2018 m. | 2019 m. | 2020 m. | 2021 m. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Deklaravo gyvenamąją vietą | 1656 | 1589 | 1644 | 1484 | 1135 | 1303 |
| Deklaravo išvykimą iš Lietuvos Respublikos | 333 | 576 | 304 | 249 | 97 | 104 |
| Išdavė pažymų apie asmens deklaruotą gyvenamąją vietą | 1795 | 1649 | 1104 | 889 | 651 | 887 |
| Išdavė pranešimų gyvenamųjų patalpų savininkams | 166 | 230 | 143 | 127 | 86 | 80 |
| Įtraukė į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą | 16 | 17 | 215 | 205 | 186 | 186 |
| Išdavė pažymų apie įtraukimą į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą | 66 | 50 | 146 | 139 | 128 | 138 |
| Priėmė prašymų panaikinti deklaravimo duomenis | 109 | 134 | 97 | 87 | 62 | 68 |
| Priėmė sprendimų panaikinti deklaravimo duomenis | 100 | 124 | 84 | 81 | 59 | 67 |
| Išsiųsta į Gyventojų registro tarnybą informacija dėl deklaravimo duomenų įrašymo | - | 1 | 2 | 9 | 1 | 1 |

Per metus gyvenamosios vietos deklaravimo klausimais teikta informacija žodžiu gyvenamųjų patalpų savininkams, atsakinėta į paklausimus telefonu skambinusiems piliečiams ar institucijų atstovams.

Gyvenamosios vietos deklaravimo paslaugos neįgaliems asmenims buvo vykdomos,  vykstant į jų namus ar į gydymo įstaigas. Tokia paslauga per 2021 metus buvo suteikta 40 kartų.

Kapinių priežiūra

Plungės miesto seniūnija prižiūri ketverias kapinės: Jovaišiškės k., Telšių g., Birutės g. ir karių kapines.

Kapinių priežiūra vykdoma:

- Jovaišiškės kaimo kapinėse dirba 1 nuolatinis kapinių prižiūrėtojas;

- Telšių g. ir Birutės g. kapinių priežiūrą vykdo pagal Užimtumo didinimo programą terminuotam darbui įdarbinti asmenys.

2017-2021 metų informacija:

| Pavadinimas | Jovaišiškės k. kapinėse |  |  |  |  | Telšių g. kapinėse |  |  |  |  | Birutės g. kapinėse |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2017 m. | 2018 m. | 2019 m. | 2020 m. | 2021 m. | 2017 m. | 2018 m. | 2019 m. | 2020 m. | 2021 m. | 2017 m. | 2018 m. | 2019 m. | 2020 m. | 2021 m. |
| Palaidota asmenų | 161 | 140 | 123 | 160 | 168 | 109 | 97 | 89 | 116 | 129 | 34 | 31 | 22 | 26 | 30 |
| Iš jų kremuotų palaikų palaidota | 15 | 14 | 29 | 50 | 54 | 14 | 18 | 15 | 37 | 51 | 5 | 5 | 6 | 13 | 15 |
| Naujų kapaviečių | 64 | 76 | 49 | 73 | 61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Neprižiūrimų kapaviečių | 172 | 174 | 215 | 209 | 123 | 20 | 20 | 142 | 206 | 212 | 221 | 221 | 281 | 426 | 434 |

Vykdant kapinių priežiūrą, buvo atlikta darbų:

- Telšių g. kapinėse buvo pakeistas vandens laistymo siurblys;

- Jovaišiškės k. kapinėse įrengta nauja vandens laistymo sistema.

- Vietoj buvusių stacionarių lauko tualetų naudojami biotualetai.

- Užimtumo didinimo programos vykdymas

- Plungės rajono savivaldybės 2021 metų Užimtumo didinimo programai buvo skirta ir panaudota 63,1 tūkst. eurų. Plungės miesto seniūnija per metus įdarbino 28 bedarbius, kurie dirbo vidutiniškai po 3 mėnesius.

Lyginamieji 6 metų rezultatai:

| Programos pavadinimas | 2016 m. | 2017 m. | 2018 m. | 2019 m. | 2020 m. | 2021 m. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Užimtumo didinimo programoje dalyvavo asmenų | 81 | 38 | 9 | 6 | 34 | 28 |
| Nemokamus visuomenei naudingus darbus pagal Plungės policijos komisariato ir Pataisos inspekcijos siuntimus atliko asmenų | 14 | 8 | 11 | 7 | 3 | 2 |
| Už gaunamas socialines pašalpas dirbo asmenų | 84 | 49 | 49 | 65 | 27 | - |

Vykdant Užimtumo didinimo programą, buvo:

- Nugenėti medžiai, iškirsti menkaverčiai krūmai Stoties g. 12A, Žaltakalnio g. (palei kanalą), Miškų g. (prie krepšinio aikštelės), Mendeno g. – J. Tumo-Vaižganto g. kampe, Gandingos g. (priešais „Bumą“, P. Plechavičiaus g., Vandentiekio g., Margirio g., Sausdravo g., V. Mačernio g., Dariaus ir Girėno g.;

- Šienaujami žalieji plotai, neįtraukti į žolės pjovimo paslaugos plotus;

- Sutvarkyti priėjimai ir privažiavimai link naujų pusiau požeminių konteinerių aikštelių prie Stoties g.  6, Birutės g.  42 ir Kalniškių g.  30;

- Tvarkomos kapinės (Jovaišiškės k. kapinėse nugenėti medžiai, iškirsti menkaverčiai krūmai, Telšių g. kapinių šlaite išgenėti krūmai);

5. Apsodinti ir prižiūrimi esami miesto gėlynai bei įrengtas naujas gėlynas prie Laisvės g. – Rietavo g. sankryžos;

6. Išmontuoti nesaugūs senų vaikų žaidimo aikštelių įrenginiai A. Jucio g. 12A, V. Mačernio g. Nr. 39;

7. Išvalytos senos krepšinio aikštelės Vandentiekio ir Taikos – Šaltinio gatvėse;

8. Perkloti gatvių bortai prie buvusių atliekų konteinerių aikštelių A. Jucio g. ir Gandingos g.;

9. Užvežtas ir išlygintas dirvožemis, užsėta žolė dviejose teritorijose Stoties g. (prie miesto parko ir prie įvažiavimo į Žemaičių dailės muziejų);

10. Vykdomas žvyro dangos gatvių remontas, panaudojant asfalto drožles;

11. Pasodintos liepaitės;

12. Vykdomas sanitarinis miesto valymas sutartyje su rangovu nenumatytose vietose;

- 13. Prižiūrimi kelio ženklai;

- 14. Šaltu asfaltu užtaisomos iš po žiemos gatvėse atsiradusios duobės;

15. Prisidedama prie miesto šaligatvių, takų, aikštelių ir kitų bendro naudojimo teritorijų tvarkymo.

- Kita veikla ir atlikti darbai

1. Seniūnijos specialistai paruošė 48 paraiškas ir 32 sutartis 2021 metais organizuotiems įvairių verčių viešiesiems pirkimams.

2. Per metus buvo suorganizuoti susitikimai su 2 seniūnaitijų gyventojais.

3. Dalyvauta įvairių komisijų veikloje.

4. Gruodžio pradžioje dalyvauta miesto šventiniame papuošime, Kalėdų eglės Senamiesčio aikštėje įrengimo darbuose bei vykdytas pošventinis miesto sutvarkymas (eglučių surinkimas).

PLUNGĖS MIESTO SENIŪNIJOS PLANUOJAMI DARBAI 2022 METAIS:

- Kaip ir kiekvienais metais Plungės miesto seniūnija priiminėja gyventojus įvairiais klausimais, sprendžia jų problemas, išduoda įvairius leidimus, vykdo gyvenamosios vietos deklaravimą, prižiūri miesto kapines, vykdo Užimtumo didinimo programą. Seniūnija pati vykdo dalį viešųjų paslaugų mieste, taip pat organizuoja ir kontroliuoja paslaugų teikimo sutartis su rangovais šiose srityse:

1. Miesto gatvių, šaligatvių, aikščių, skverų, pėsčiųjų takų, mašinų stovėjimo aikštelių, laiptų ir žaliųjų plotų (neapimant žolės pjovimo) priežiūra (UAB „Raguvilė“);

- 2. Aktyvaus poilsio ir pramogų zonos, Babrungo upės slėnio estrados teritorijos, Laisvės alėjos, Senamiesčio aikštės ir kitų viešųjų erdvių priežiūra;

- 3. Žaliųjų plotų pjovimas ir priežiūra (UAB „Ekoservisas“);

- 4. Medžių genėjimas ir pjovimas (UAB „Raguvilė“);

- 5. Objektų stebėjimo ir reagavimo paslaugos (UAB „Grifs Ag“)

- 6. Biotualetų nuoma ir aptarnavimas (UAB „Ekoservisas“);

- 7. Plungės miesto kapinių laistymo tinklų ir įrenginių priežiūra (UAB „Eurosistema ir Ko“);

- 8. Aktyvaus poilsio ir pramogų zonos laistymo tinklų ir įrenginių priežiūros paslaugos (UAB „Eurosistema ir Ko“);

9. Fontanų Senamiesčio aikštėje ir Laisvės alėjoje priežiūra (UAB „Eurosistema ir Ko“);

10. Bešeimininkių naminių gyvūnų priežiūros užtikrinimas (UAB „Nuaras“);

11. Gatvių apšvietimo tinklų, šviesoforų ir kitų elektros įrenginių priežiūra (UAB VVARFF);

12. Plungės jūros pakrančių projekto sukurtos infrastruktūros priežiūra.

2022 metams Plungės miesto seniūnijai skirta 430,92 tūkst.  eurų KPPP lėšų, kurios bus panaudotos sekančiai:

* gatvių su žvyro danga priežiūra;

* gatvių su asfalto danga priežiūra (duobių remontas):

* gatvių su asfalto danga paprastasis remontas (ištisinio asfalto dangos atnaujinimas):

- V. Mačernio g. nuo Nr. 21 iki Nr. 27 servitutinis kiemo pravažiavimas   su kiemo aikštelės dalimis (ištisinio asfalto dangos atnaujinimas);

- V. Mačernio g. nuo namo Nr. 29A iki Nr. 31, pro buvusius vaikų globos namus (ištisinio asfalto dangos atnaujinimas).

Taip pat paprastojo remonto būdu atnaujinama šaligatvių danga:

I. Končiaus g. (šaligatvio danga);

Mozūrų g. (šaligatvio danga);

V. Mačernio g. Nr.1-3 (šaligatvio danga);

V. Mačernio g., pro buvusius vaikų globos namus  (šaligatvio danga);

A. Vaišvilos g. (šaligatvio danga);

Dariaus ir Girėno g. (šaligatvio danga).

Taip pat bus vykdomas horizontalus ir vertikalus gatvių ženklinimas.

Be gatvių priežiūros per 2022 metus numatoma:

- Apsodinti ir prižiūrėti esamus gėlynus, bei formuoti naujus;

- Birutės g. kapinėse įrengti taką (projektas);

- Atstatyti akmeninę tvorelę V. Mačernio g. – J. Tumo-Vaižganto g. sankryžoje;

- Suremontuoti Dariaus ir Girėno g. tilto per Babrungo upę avarinės būklės dangą ir metalinius turėklus;

- Atlikti lietaus nuotekų surinkimo kanalo Lentpjūvės g. valymo darbus;

- Įrengti apšvietimo sistemą Jovaišiškės k. naujuose kvartaluose;

- Atnaujinti krepšinio lentas visose įrengtose krepšinio aikštelėse.