NAUSODŽIO SENIŪNIJOS VEIKLOS IR DARBŲ PRISTATYMAS ŪKIO, EKOLOGIJOS IR KAIMO REIKALŲ KOMITETUI

2022-04-19

Plungė

Planinis komiteto klausimas: Plungės miesto ir kaimo seniūnijų veikla, planuojami darbai, problemos.

Seniūnija vykdo savivaldybės administracijos perduotas funkcijas: prižiūrėjo vietinės reikšmės kelius bei gatves, nebenaudojamas kaimo kapinaites, kultūros paveldo objektus, viešąsias erdves, rekreacines teritorijas, organizavo visuomenei naudingus darbus, vykdė įvairias numatytas socialinės paramos priemones, rūpinosi ir prižiūrėjo soc. rizikos šeimas, prisidėjo prie bendruomenių renginių ir švenčių organizavimo, vykdė priskirtas žemės ūkio funkcijas, teikė gyventojų gyvenamosios vietos deklaravimo, prašymų priėmimo, konsultavimo ir kt. paslaugas.

2021 METAI: TRUMPA VEIKLŲ IR ATLIKTŲ DARBŲ APŽVALGA

Trumpa seniūnijos apžvalga: seniūnija yra priemiestinė, užima 10 636 ha plotą. Gyventojų skaičius seniūnijoje didėjantis: 2018 m. pabaigoje – 4049, 2019 m. – 4050, 2020 m. - 4104 gyventojai. Gyvenamosios vietos deklaravimo duomenimis 2021 m. gruodžio 31 d. Nausodžio seniūnijoje gyvena 4151 gyventojai.

Seniūnijos teritorijoje yra 17 kaimų su Varkalių, Prūsalių, Stonaičių, Karklėnų, Juodeikių gyvenvietėmis, kuriuose susikūrusios 5 vietos bendruomenės, 8 sodų bendrijos. Prūsalių gyvenvietėje veikia lopšelis-darželis (lopšelio-darželio „Vyturėlis“ filialas), Varkalių gyvenvietėje veiklą toliau vykdo biblioteka, Stonaičiuose yra socialinės globos namai. Nuo 2021 metų sausio 1 d. Varkalių bendruomenė įkūrė vaikų dienos centrą, kuris veikia ir šiuo metu.

Seniūnijos organizacinė struktūra: seniūnijoje be seniūno dirba: žemės ūkio specialistė Daiva Kerpauskienė, specialistai Algirdas Puidokas ir Raimonda Baltutė, socialinių darbo organizatorė Regina Breiterė, socialinė darbuotoja Ilona Stonkienė. Iki birželio mėn. raštvede seniūnijoje dirbo Laimutė Čerkauskaitė, šiuo metu ši darbo vieta laisva. Valytoja Valentina Saudargienė seniūnijoje dirba 0,4 etato, šildymo sezono metu dirbo 1 kūrikas. Seniūnijoje taip pat dirba pagalbinis darbininkas, o šiltuoju metų laiku į darbą buvo priimti 2 pagalbiniai-sezoniniai darbuotojai.

2021 metų pabaigoje seniūnijos administracija persikėlė į naujas patalpas adresu Kulių g. 76, Varkaliai.

Seniūnijos biudžetas: 2021 metų seniūnijos biudžeto išlaidų sąmatą sudarė 46,5 tūkst. eurų, iš kurių 18,87 tūkst. eurų buvo atskirta viešųjų erdvių priežiūrai, t. y. įdarbinti žmones sezoniniams darbams ir/ar paslaugų pirkimui viešųjų erdvių tvarkymui. Likusi suma (27,63 tūkst. eurų) buvo paskirstyti pagal išlaidų ekonominius straipsnius, atsižvelgiant į ūkinį būtinumą: transportui išlaikyti, seniūnijai šildyti, elektrai, ryšiams, kanceliarinėms prekėms bei atsiskaityti už komunalines paslaugas. Metų eigoje buvo gauta papildomų lėšų tiksliniams darbams atlikti, t. y. paviršinio vandens surinkimo tinklų įrengimui paplūdimio tinklinio aikštelėje, bei pagrindų su danga įrengimui po treniruokliais rekreacinėje teritorijoje Babrungo g. 4, Kaušėnų kaime.

Papildomai seniūnijai skirta lėšų baldams įsigyti, kurie sumontuoti Kulių g. 76, Varkaliai, naujose seniūnijos administracinėse patalpose, bei šios teritorijos daliniam aptvėrimui ir šalia pratekančio kanalo išvalymui.

Socialinė veikla: seniūnijoje 2021 metais priimti iš viso 535 prašymai įvairioms socialinėms išmokoms gauti. Iš dalies socialinę padėtį seniūnijoje atspindi vienas rodiklis: šešis kartus per metus (kas du mėnesiai) sunkiai gyvenantiems yra dalijami maisto produktai iš Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo. Tokių asmenų seniūnijoje yra (sviruoja skirtingu metu) nuo 150 iki 160.

2021 metais Nausodžio seniūnijoje buvo užregistruotos 13 šeimos, kurioms buvo teikiamos socialinės paslaugos, jose auga 30 nepilnamečių vaikų.

Žemės ūkio funkcijų vykdymas: yra pastebimas ūkių stambėjimas, geriau tvarkomi deklaruojami plotai (iškirsti krūmai ir nusausintos pelkės), todėl plotų kiekis didėja, o pareiškėjų mažėja.

Kita ūkinė veikla bei atlikti darbai 2021 metais: seniūnija prižiūri 169 km kelių, iš jų: su asfalto danga – 21,3 km, su žvyro danga – 117,4 km, su grunto danga – 30,5 km. Iš viso kelių/gatvių priežiūrai ir einamajam remontui seniūnijoje iš Kelių priežiūros ir plėtros programos per metus buvo skirta 54,0 tūkst. eurų. Šios lėšos panaudotos žvyro dangos gatvių greideriavimui ir žvyravimui, pakelės griovių formavimui, duobių asfalto dangoje taisymui ir pan.

Seniūnija prižiūri piliakalnius, paminklus bei koplytėles (iš viso 35 vnt.), 15 neveikiančių kaimo kapinaičių, kultūros paveldo objektus, Kaušėnų memorialą, t. y. žydų tautybės gyventojų žudynių vietą Kaušėnuose bei Kulių žydų žudynių vietą Vieštovėnuose. Visuose piliakalniuose ir kapinėse nuolat pjaunama žolė, renkamos šiukšlės, atliekamas būtinasis smulkus remontas.

Dar 2020 m. buvo pasirašyta statybos užbaigimo deklaracija rekreacinės teritorijos Kaušėnų kaime prie Gandingos HE (Babrungo g. 4, Kaušėnai) įrengimui. Nuo šio momento seniūnija prižiūri šią teritoriją, pastoviai pjauną žolę, prižiūri viešą tualetą, renka ir išveža šiukšles, valo sniegą nuo takų bei atlieka kitus darbus. Pradėjus eksploatuoti šią teritoriją buvo aišku, kad norint ja naudotis pilnavertiškai, būtina tinklinio aikštelėje įrengti drenažą paviršinio vandens surinkimui, įrengti tvirtus pagrindus po treniruokliais, o tai projekte nebuvo numatyta, todėl tam buvo skirtas papildomas finansavimas.

2021 metų pradžioje buvusioje Nausodžio mokykloje buvo užbaigti rekonstrukcijos-renovacijos darbai šias patalpas pritaikant seniūnijos administracijai bei socialiniam būstui. Tačiau pastato statybos darbų užbaigimas užsitęsė ir į naujas patalpas seniūnijos administracija persikėlė tik metų pabaigoje. Buvusi mokyklos teritorija yra mėgstama bendruomenės viešoji erdvė, t. y. stadioną ir aikštynus seniūnija prižiūri pastoviai, pjauna žolę, vykdo būtinuosius priežiūros ir remonto darbus. Metų eigoje teritorija buvo dalinai aptverta, išvalytas šalia stadiono pratekantis kanalas.

Žolės pjovimo darbus ant piliakalnių, kaimo kapinaitėse, rekreacinėse zonose, pakelėse bei kitose teritorijose, kur darbus galima atlikti mechanizuotai, juos vykdė MB „Domguda“ už 9,0 tūkst. eur.

2022 METAI: VEIKLŲ KRYPTYS IR DARBAI

Biudžetas: 2022 metų seniūnijos biudžeto išlaidų sąmatą sudaro 56,4 tūkst. eurų, iš kurių 8,9 tūkst. eurų skirta viešųjų darbų programai, t. y. įdarbinti žmones sezoniniams darbams. Likusi suma (47,5 tūkst. eurų) buvo paskirstyti pagal išlaidų ekonominius straipsnius. Teikiant poreikį šiems metams lėšų buvo prašoma ženkliai daugiau.

Naujos administracinės patalpos: 2022 metus seniūnijos administracija pradėjo naujose patalpose adresu Kulių g. 76, Varkaliai, tačiau yra likusi nesutvarkyta iki galo teritorija/aplinka šalia pastato: privažiavimas iš Pušies gatvės su automobilių statymo aikštele, atliekų surinkimo (šiukšlių konteinerių) aikštelė neįrengta ir t.t., ką būtina sutvarkyti artimiausiu metu.

Rekreacinė teritorija Kaušėnų kaime: Nei projektavimo, nei vėliau įgyvendinimo stadijose nebuvo įvertinti kai kurie momentai, kuriuos sutvarkyti yra būtina: padidinti elektros galias, nes jų nepakanka renginių metu; stebėjimo kameras prijungti prie centrinio stebėjimo pulto; įrengti visos teritorijos apšvietimą; sutvarkyti krantą-maudymosi vietą; ir t. t. Kai kuriems darbams įgyvendinti lėšos buvo gautos 2021 metais, darbai atlikti. Bet aukščiau išvardintiems darbams lėšų seniūnija šiuo metu neturi.

Autobusų maršrutai, sustojimų vietos: 2021 metų pradžioje Plungės mieste ir rajone pradėjo kursuoti naujais maršrutais viešojo transporto autobusai, t. y. Sodų g. (Prūsaliai), Medelyno g. (Noriškiai), Babrungo g. (Kaušėnai), Karklėnų gyvenvietėje. Šiose gatvėse nėra autobusų stotelių, keleivių laukimo paviljonų, kuriuos būtina įrengti. Iš viso reikalinga 12 autobusų stotelių.

Karklėnų gyvenvietė: prie buvusios mokyklos stovi ūkinis pastatas avarinės būklės, nenaudojamas. 2016 metais yra priimtas rajono tarybos sprendimas šį pastatą nugriauti. Preliminariai (atlikus rinkos tyrimo apklausą) šio pastato nugriovimui reikalinga apie 3000 eur. Taip pat reikalinga sutvarkyti buvusių kultūros namų teritoriją, kur pastatų jau nėra, tačiau sklypas labai apleistas, jame kaupiasi įvairios šiukšlės. Būtina įrengti autobusų stotelę gyvenvietėje, laukimo paviljoną. Kol kas lieka „atviras‘ klausimas dėl buvusios mokyklos patalpų. Pastatui reikalingas remontas, šiuo metu juo naudojasi vietos bendruomenė. Vietos bendruomenės panaudos sutartis dėl dalies šio pastato baigiasi 2022 metų gruodžio mėn.

Stonaičių gyvenvietė: vieno iš Stonaičių tvenkinio pylimas yra avarinės būklės, o per jį eina gyvenvietės pagrindinė Tuopų gatvė. Pylimą būtina remontuoti, 2018 metais buvo parengtas remonto projektas. Taip pat gyvenvietė yra visiškai neapšviesta, nėra įrengtas autobusų sustojimas, keleivių laukimo paviljonas.

Varkalių gyvenvietė: Varkalių gyvenvietėje yra parengti trijų gatvių – Pušies, Sodo, Beržų – sutvarkymo/rekonstrukcijos projektai, visos trys gatvės yra įtrauktos į prioritetinių remontuojamų gatvių sąrašą. Yra didelė tikimybė, kad Sodo gatvės rekonstrukcija/remontas prasidės šiais metais. Likusių gatvių būklė Varkalių gyvenvietėje yra prasta: asfaltas labai prastos būklės, apšvietimo ir pėsčiųjų takų iš vis nėra.

Prūsalių gyvenvietė: gatvių ir kelių būklė, kurias prižiūri seniūnija yra prastos būklės, būtina pagerinti gyvenvietės apšvietimo kokybę. Tam planuojama artimiausiu metu rekonstruoti Kaštonų al. apšvietimą.

Nausodžio seniūnijos teritorijoje iki 2021 m. buvo fiksuota (yra sąraše) 35 apleistų ne žemės ūkio paskirties sklypų, 1 plotai apleistų žemės ūkio paskirties žemių, keletas apleistų, neprižiūrimų pastatų. Tokių teritorijų ar pastatų savininkai yra įspėjami, jiems pagal įstatymą taikomi didesni žemės mokesčiai, todėl neprižiūrimo turto yra tendencija mažėti.

Išvardintų ir aprašytų problemų sąrašas nėra baigtinis, gyvenvietėse yra ir daugiau smulkesnių problemų, kurias esant galimybei reikalinga išspręsti.

Ruošė Nausodžio seniūnas Gintaras Domarkas